**Request for Proposal**

### **Precondition**

* Xây dựng một kênh bán hàng quần áo online cho phép khách hàng mua sắm trên kênh bán hàng.
* Giao diện thân thiện mọi người dùng.
* Tốc độ phản hồi nhanh.
* Tối ưu tốc độ load, không delay
* Hệ thống hoạt động 24/7

### **Estimated Cost**

* Tổng chi phí : 1 tỷ
* Bảo trì hệ thống: 100 triệu / năm

### **Project scope**

- Thời gian hoàn thành yêu cầu: 12 tháng

- Mục tiêu của dự án: tạo môi trường bán hàng online cho shop quần áo

- Sản phẩm cần đạt các tiêu chí sau:

+ Hoạt động cả ngày

+ Cơ sở dữ liệu lưu trữ được thông tin hơn 10000 mặt hàng khác nhau

+ Giao diện website dễ sử dụng, không cần quá bắt mắt, thao tác thuận tiện và nhanh chóng

+ Website có các chức năng chính sau:

+) Tìm kiếm sản phẩm

+) Tạo hóa đơn bán hàng

+) Thanh toán hóa đơn : thanh toán online(Internet Banking,ATM,..), thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (COD)

+) Thống kê lượt khách truy cập ( chỉ admin mới biết )

+) Thống kê mặt hàng đang hot, bán chạy

+) Cập nhật và thêm các mặt hàng mới

- Nâng cấp và bảo trì nếu có yêu cầu

### **Deliverables**

* Sản phẩm “website bán quần áo online” với đầy đủ chức năng như yêu cầu

### **Schedule**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABC Wear | | | | | |
| Công việc | Người chịu trách nhiệm | Bắt đầu | Hạn | Trạng thái | Ghi chú |
| Tham khảo | | | | | |
| Bản tham khảo | Minh | 01/03 | 15/03 | Chưa |  |
| Thiết kế | | | | | |
| Lên ý tưởng | Lương | 16/03 | 25/03 | Chưa |  |
| Khung web cơ bản | Lâm | 20/03 | 30/04 | Chưa |  |
| Nguyên mẫu | Lâm | 01/05 | 20/05 | Chưa |  |
| Lập trình | | | | | |
| Frontend | H.Anh | 21/05 | 05/05 | Chưa |  |
| Backend | Mạnh | 30/05 | 20/06 | Chưa |  |
| Thiết lập cho admin | Mạnh | 21/06 | 30/06 | Chưa |  |

### **Organization**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Co-founder (Luong) | | | |
| Thiết kế (Lâm) | R&D (Mạnh) | Tài chính (H.Anh) | Marketing (Minh) |

### **Meeting**

* Thời gian :7.30Am -> 11.30 Am tất cả các sáng từ thứ 2 tới thứ 6
* Địa điểm : Số 19 , Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

### **Roles & Responsible**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vai trò | Nhiệm vụ | Người phụ trách |
| Quản lý dự án chung | Tổng hợp , điều chỉnh nghiên cứu, thiết kế, tài chính của dự án | Lương |
| Thiết kế sản phẩm | Thiết kế Frontend, Backend | Lâm |
| Tài chính | Quản lý tài chính dự án | Hoàng Anh |
| Nghiên cứu | Nghiên cứu thị trường để đưa ra ý tưởng sản phẩm | Mạnh |
| Marketing | Quảng bá sản phẩm tới khách hàng | Minh |

### **Other Conditions**

* Bên nhận dự án phải lập bản tiến độ thực hiện dự án chi tiết trong vòng 30 ngày ,kể từ khi hợp đồng có hiệu lực và cam kết thực hiện theo đúng tiến độ đề ra
* Bên nhận dự án có trách nhiệm đền bù chi phí tổn thất nếu dự án không hoàn thành đúng theo kế hoạch đề ra
* Thực hiện thanh toán chi phí cho dự án 3 lần, mỗi lần 1/3 chi phí . Thời gian thanh toán lần đầu 2 tuần sau khi triển khai bắt đầu dự án , lần hai sau khi dự án triển khai được một nửa thời gian trong kế hoạch và đảm bảo được tiến độ thực hiện, lần cuối là sau khi dự án hoàn thành và được bàn giao đầy đủ tính năng theo yêu cầu cùng các tài liệu liên quan
* Nếu bên nào đơn phương chấm dứt hợp đồng, sẽ phải đền bù 200% giá trị hợp đồng
* Trách nhiệm của nhà đầu tư với nhân viên:
* Nhà đầu tư vần chịu trách nhiệm về năng lực chuyên môn và kỹ thuật của nhân viên. Qua đó lựa chọn những cá nhân đáng tin cậy, những người sẽ hoạt động hiệu quả trong dự án đồng thời tôn trọng và có cách ứng xử có văn hóa với người nhân viên.
* Thông tin và dữ liệu được một trong hai bên coi là sở hữu độc quyền được tiết lộ hoặc cung cấp cho bên khác trong quá trình thực hiện Hợp đồng, và được chỉ định là bí mật thông tin thì bên tiết lộ sẽ bị xử lý theo pháp luật.
* Một trong hai bên có thể chấm dứt Dự án này, sau khi thông báo trước 30 ngày, bằng văn bản gửi cho bên kia.
* Bên thực hiện có thể chấm dứt hợp đồng mà không có nguyên nhân bất kỳ thời điểm nào trước 15 ngày cho nhà đầu tư, trong đó bên thực hiện cần hoàn trả cho nhà đầu tư các chi phí hợp lý mà nhà đầu ty phải chịu trước khi thông báo chấm dứt hợp đồng.
* Nếu nhà đầu tư bị phá sản, hoặc bị thanh lý hoặc mất khả năng thanh toán, hoặc nếu nhà đầu tư tiến hành chuyển nhượng vì lợi ích nào đó, nếu không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục mà nó có thể có theo hợp đồng ban đầu. Nhà đầu tư cần thông báo ngay cho bên thực hiện về sự xuất hiện của bất kỳ sự kiện nào ở trên.
* Giải quyết hữu nghị: Các bên nỗ lực cao nhất để giải quyết mọi tranh chấp một cách thân thiện.
* Trọng tài: Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu kiện giữa các bên chỉ được chấm dứt, vô hiệu hóa nếu được giải quyết một cách thỏa đáng.
* Nhà đầu tư cần tuân thủ tất cả các điều luật, quy tắc, quy định có liên quan đến thực hiện nghĩa vụ của mình trong Dự án này.
* Nhà đầu tư không có quyền sửa đổi hoặc thay đổi trong bản hợp đồng, trừ khi được sử đồng ý với bên có thẩm quyền.

### **Request for us**

Địa chỉ: số 19, Đại Cồ Việt , Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mọi yêu cầu, thắc mắc liên hệ qua

* Số điện thoại: (+84)947123655
* Email: pm19\_20202@gmail.com